# 태백푸드 앱 개선 작업 보고서

작성일: 2026-07-05 · 대상: 개선사항 문서 #2·#1·#5 + 당일 버그수정/정리

상태: 전부 배포 완료 (직원앱 taebaek-3abe4.web.app / 관리자앱 taebaek-staff.web.app)

# 요약

| 항목 | 내용 | 상태 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- |
| #2 | 원료 재고 단일 소스(화면이 로트 합계 직접 읽기) | ✅ 완료·검증 | 4ea5e5b |
| #1 | 로트 무한 증가 방지(오래된 depleted 로트 정리) | ✅ 완료 | 9ee3904 |
| #5 | 로트 역추적(리콜) — 로트가 투입된 주문 조회 | ✅ 완료 | 9ee3904 |
| #15 | partner_item 스키마 camelCase 통일(DB 750건 마이그레이션) | ✅ 완료 | 1787ff2 |
| 버그 | 매입전표 품목 누락 / 전표 이중부가세 / 주문카드 품목추가 / 매출전표 스마트스토어 제외 | ✅ 완료 | b115dab·08f954d·8ffe4e2·d18560c |

# 1. #2 원료 재고 단일 소스 (가장 중요)

## 문제

재고 화면이 item.stock(로트 합계의 미러 값)을 읽음. 어딘가에서 stock을 직접 건드리면 실제 로트(lots)와 어긋남.

실제 사례: 검정깨 화면엔 0으로 뜨는데 실제 로트에는 80kg 보유. (예전 깨분참기름 "화면 0" 사건과 동일 계열)

## 원인

원료(raw)는 lotRaw.id === product.id라 캔/반제품 파생 로직을 안 타고 곧장 product.stock을 표시·필터·정렬에 사용.

## 변경 내용 (components/ItemList.tsx)

모듈 헬퍼 `displayStockOf(p)` 신설: 원료이고 로트가 있으면 lotStockInUnit(lots, 원료명)(운영단위=기름은 L로 환산), 로트 없는 원료(예: 깻묵)나 완제품/상품은 기존 stock 폴백.

적용 지점: 재고표 숫자·편집 시드값, 발주 draft/확장 라벨의 "현재 재고", 재고 있는 것만·재고 부족만 필터, 정렬의 부족 판정.

## 효과 / 검증

DB 실측으로 확인: 오일류 kg→L 환산이 stock과 일치(깨분참기름 1152.76≈1152.8, 통깨참기름 450=450, 생들기름 918=918 등), 드리프트건 교정(검정깨 0→80, 참깨 960→975), 로트 없는 깻묵은 6000 유지(회귀 없음).

이제 stock 필드가 무엇이든 로트가 유일 기준 → "화면만 0" 버그 근절.

## 남은 것

item.stock 필드 자체는 여전히 동기화 저장됨(다른 화면 호환). 완전 제거는 후속.

# 2. #1 로트(lot) 무한 증가 방지

## 문제

소진된 로트를 삭제하지 않고 status:'depleted'로 계속 보존. 원료 재고가 item.lots 배열 필드라, 몇 달 쌓이면 배열이 수백~수천 개 → 품목 읽을 때마다 죽은 로트까지 로드(비용·속도), Firestore 1MiB 한도 위험.

## 변경 내용

src/shared/lotUtils.ts: `pruneDepletedLots(lots, retentionMonths=6)` 추가 — active는 항상 보존, depleted는 receivedDate가 6개월 이전이면 제거. 변화 없으면 원본 반환.

src/shared/services/firebaseService.ts: 모든 로트 쓰기가 지나는 `mutateRawMaterialLots` 트랜잭션에서 저장 직전 pruneDepletedLots 적용. (입고·재고조정·반품·정정·주문차감 전 경로 자동 커버)

## 효과

로트 배열 크기가 최근 6개월치로 자동 상한. 소비 이력은 주문의 rawConsumedLots 스냅샷에 별도 보존되므로 추적성 손실 없음.

현재 배열은 작아(품목당 1~2개) 즉각 변화는 없고, 향후 누적을 원천 차단.

# 3. #5 로트 역추적(리콜)

## 문제

정방향(제품 → 투입 원료 로트)만 있고, "이 로트가 들어간 제품/주문 전부"(리콜용 역방향)는 못 뽑았음.

## 변경 내용 (components/ProductionManager.tsx)

생산실적 화면에 "로트 역추적 · 리콜" 접이식 패널 추가.

원료명·공급처·로트번호로 검색 → 그 로트가 투입된 주문(거래처·납품일·투입량) 목록과 총 투입 kg 표시.

데이터는 주문 문서의 rawConsumedLots 스냅샷을 재사용(추가 읽기 0). 로트 단위로 그룹핑(lotId 우선, 없으면 원료|공급처|로트번호 키).

## 효과 / 한계

원료 로트에 문제가 생기면 어느 거래처의 어느 납품 건에 들어갔는지 즉시 확인 → 리콜 대응 가능.

범위는 현재 로드된 주문 기준(최근+불러온 과거). 전체 이력 대상 조회가 필요하면 후속으로 주문에 consumedLotIds 평면 배열 + array-contains 쿼리를 추가하면 됨(패널 문구에 명시).

# 4. 당일 추가 처리 (버그·정리)

## #15 partner_item 스키마 통일

레거시 임포트 네이밍(Item_ID/Partner_ID/Standard_Price/item_id/customer_id) → canonical itemId/partnerId/price.

write 경로(upsert/링크쿼리/품목병합)·Firestore where() 쿼리 정규화, useAppData 로드 시 양쪽 형식 일관 주입으로 기존 read 157곳 무변경 호환.

DB 750개 문서 백필 후 레거시 필드 삭제(검증: 레거시 0, itemId 결측 0).

## 버그 수정

매입전표 품목 누락: 한 품목에 매입처가 여럿이면 목록에서 빠지던 문제(단일 매핑 psMap → partnerIn 직접 조회).

전표 수정모드 이중 부가세차감: 저장된 부가세포함 단가를 그대로 로드하도록 수정.

주문카드 품목추가 안 뜸: items엔 없는 partnerId로 비교하던 완제품 필터를 partnerItems(거래처 연결) 기준으로 교체.

매출전표 진행주문에서 스마트스토어 거래처 제외.

# 검증 방법

전 항목 tsc --noEmit 통과 + 빌드/배포 성공.

#2는 운영 DB 실측(원료 15종 stock vs 로트합계 환산 비교)으로 정합성 확인.

#1/#5는 타입·빌드 통과, 기존 데이터 흐름 재사용(스키마 변경 없음)으로 회귀 위험 최소.

# 잔여 리스크 / 참고

#5 역추적은 로드된 주문 범위 한정(전체 이력은 후속 쿼리 필요).

item.stock 이중 저장은 유지(#2는 표시 단일화까지). 향후 stock 필드 제거는 별도 작업.

# 다음 추천 (개선사항 문서 기준 남은 우선순위)

#3 실사조정이 로트 이력 뭉갬 — 실사 시 기존 로트 유지 + 차액 조정 로트만 추가(출처 보존).

#4 선제조(make-to-stock) — 생산공정을 주문과 분리.

#7 BOM 단일화 — item_formula로 일원화(코드 하드코딩 제거).

#9 purchaseOrders 전체 구독 축소 — 상태/기간 제한 구독.